Sprint 1（基础设施搭建 + 核心功能初步实现）

| PBI编号 | 内容 | 依赖说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-001 | 用户注册账号 | 无，属于系统基础入口功能 | Zimo Zheng |
| PBI-002 | 登录后修改个人信息 | 依赖PBI-001注册成功后的账户体系 | Zimo Zheng |
| PBI-003 | 邮箱+密码登录系统 | 依赖PBI-001完成后验证功能 | Zimo Zheng |
| PBI-006 | 角色权限（管理员/普通用户） | 依赖PBI-001/PBI-003有基础登录后可赋予角色 | Hanqiu Zhang |
| PBI-007 | 普通用户能预约，不能管理会议室 | 依赖PBI-006角色权限管理完成 | Hanqiu Zhang |
| PBI-011 | 添加会议室信息 | 无，会议室管理基础功能 | Nan Lin |
| PBI-012 | 编辑会议室信息 | 依赖PBI-011已有会议室数据存在 | Nan Lin |
| PBI-019 | 查看未来一周会议室空闲状态 | 依赖PBI-011会议室建立即可查询空闲状态 | Xinyuan Zhang |
| PBI-021 | 查看会议室列表及详情 | 同上，依赖会议室数据搭建 | Xinyuan Zhang |

Sprint 1小结：

搭建【账户体系】【角色权限体系】【会议室基础信息体系】

重点打通注册、登录、权限分配、会议室信息基本操作。

Sprint 2（功能细化扩展 + 交互流程打通）

| PBI编号 | 内容 | 依赖说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-004 | 安全登出 | 依赖PBI-001~003的登录体系稳定后才能退出 | Zimo Zheng |
| PBI-005 | 找回密码功能 | 同样依赖注册/登录体系完成 | Zimo Zheng |
| PBI-008 | 管理员可修改用户角色 | 依赖PBI-006角色体系搭建 | Hanqiu Zhang |
| PBI-009 | 管理员查看所有用户 | 依赖PBI-003注册完成后有用户可查看 | Hanqiu Zhang |
| PBI-013 | 删除会议室信息 | 依赖PBI-011已有会议室存在后可删除 | Nan Lin |
| PBI-014 | 会议室使用统计与分析 | 依赖PBI-011基础会议室数据+有预约数据 | Nan Lin |
| PBI-022 | 搜索会议室 | 依赖PBI-021列表展示功能完成 | Xinyuan Zhang |
| PBI-023 | 按条件筛选会议室 | 依赖PBI-021、PBI-022列表+搜索功能完善 | Xinyuan Zhang |
| PBI-024 | 填写预约信息并预约 | 依赖PBI-019查询会议室空闲状态 | Xinyuan Zhang |
| PBI-015 | 管理会议室设备维护 | 依赖PBI-011会议室基础数据搭建后 | Ziwei Zhou |
| PBI-016 | 标记会议室启用/禁用 | 依赖PBI-011会议室创建后可管理状态 | Ziwei Zhou |
| PBI-018 | 禁止预约禁用会议室 | 依赖PBI-016启用禁用机制完成 | Ziwei Zhou |

Sprint 2小结：

完善注册模块功能（登出、找回密码）

精细化会议室信息操作（删除、统计分析）

打通完整预约链路（用户→筛选→预约）

用户端→会议室预约端→交互流程打通。

Sprint 3（预约管理 + 审批流程 + 完整闭环）

| PBI编号 | 内容 | 依赖说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-025 | 取消预约会议室 | 依赖PBI-024用户已成功预约 | Xinyuan Zhang |
| PBI-026 | 管理员查看预约记录 | 依赖PBI-024用户有预约数据生成 | Jiayi Wang |
| PBI-027 | 管理员审批预约请求 | 依赖PBI-024用户提交预约记录 | Jiayi Wang |
| PBI-028 | 管理员拒绝预约请求（含原因） | 同上 | Jiayi Wang |
| PBI-029 | 用户查看自己预约状态 | 依赖PBI-027审批系统上线 | Jiayi Wang |
| PBI-030 | 管理员批量审批预约 | 扩展自PBI-027功能 | Jiayi Wang |
| PBI-031~035 | 预约时间限制/超限封禁/手动解锁 | 依赖预约基本流程（PBI-024、PBI-025）稳定运行 | Xiaoya Li |
| PBI-036~038 | 筛选功能扩展（容量、位置、设备） | 依赖会议室与预约数据完善 | Xinrong Shi |
| PBI-039~040 | 搜索与查看会议室详情优化 | 同上 | Xinrong Shi |
| PBI-041 | 用户在预订会议室时，系统会自动给出其过去七天的预约次数 | 依赖预约数据表完善（PBI-024 提交预约记录之后）才能实现 | Xiangyi Zhu |
| PBI-042~044 | 查看取消预约历史、使用历史、申请修改 | 依赖预约流程闭环后启动 | Xiangyi Zhu |
| PBI-045 | 用户可以在“我的预约”界面查看预订记录的当前审批状态（如待审核、已拒绝） | 依赖 审批功能（PBI-027、PBI-028）上线后触发 | Xiangyi Zhu |

Sprint 3小结：

核心是预约与审批链条打通

引入历史数据管理与筛选器

增加系统可靠性（超限处理、异常解锁）

邮件通知补充完善用户体验。