Introduction:

本报告记录了我在西交利物浦大学线上会议室预订系统开发项目中的个人工作经历。该系统旨在解决传统会议室预订过程中常见的手工错误、流程低效及管理滞后等问题，提供一套数字化、智能化的解决方案，以提升资源利用率，优化用户体验，并全面提高会议室管理的运营效率。

项目最终交付的系统支持基于不同用户角色的功能权限管理，覆盖学生、教师、MRC协调员、维修人员与超级管理员等多种身份。主要功能包括会议室在线预约与审批、预约记录管理、会议室使用状态实时监控、故障报修处理，以及使用数据统计与可视化展示等。系统通过集中化管理与智能调度，有效减少了资源浪费，提升了预约流程的透明度和效率，同时也为后续运营分析和决策提供了有力的数据支撑。

在项目初期，我与项目负责人共同负责制定开发规划与管理标准，包括产品待办项（PBI）设计规范及命名规则的设定。在开发阶段，我主要承担了会议室管理模块（Epic 03，PBI-011至PBI-014）的开发工作，核心任务包括：搭建基于Vue.js的会议室信息管理前端页面，完成会议室信息的新增、编辑、删除功能的实现，设计并开发会议室使用情况的可视化统计展示，同时参与前后端接口联调及系统整体功能测试。这些功能的落地极大提升了管理员对会议室资源的维护效率与实时掌控能力，有效优化了整体运营管理水平。在项目后期，我还负责了项目报告的撰写、文档整合与修订，以及演示视频的录制与制作，确保项目成果的完整性、规范性和可交付性。

本报告将依据Scrum敏捷开发流程，从Software Development Process、Software Design、Change Management ，以及Legal, social, ethical, and professional issues等多个维度，详细阐述本次会议室预订系统的开发过程及个人工作内容。

Software Development Process:

我们小组的 Scrum 开发流程已在附录3中详细列出。Scrum 方法使项目管理更加高效，帮助团队更快、更频繁地交付高质量的工作成果，同时赋予团队更大的灵活性以适应需求变化。

在开发过程中，我们定期召开 Sprint 计划会议来安排即将到来的 Sprint；参与相关 PBI开发的成员每天举行站立会议，并在每个 Sprint 结束后召开 Sprint 评审会议，总结经验，优化后续迭代流程。为了提升协作透明度与效率，我们使用一份共享智能文档来记录和管理 Sprint 流程，我也积极参与了该文档的维护（详情见附录4）。

在本项目中，我主要负责会议室管理模块的开发工作。具体包括: Admins can add new meeting rooms、Admins can edit meeting room information、Admins can delete meeting rooms、Admins can analyze and generate room usage statistics

在 Sprint 1 中，我的重点任务是开发会议室新增（PBI-011）与编辑（PBI-012）功能。我设计了会议室核心字段（包括name、area、capacity、location、type、device），并与项目组的通用后端开发者Hanqiu Zhang确定了接口格式和数据规范，确保后端数据接口的一致性和规范性。同时，我与预订模块负责人 Xinyuan Zhang 保持密切沟通，确保她开发的预定组件（PBI-019/PBI-021）能够以我提供的会议室基础数据为依托顺利完成开发。在开发过程中，由于会议室新增功能涉及图片上传，一开始我在这里遇到了实现难题，后续经开发团队的沟通合作，我调研并自定义封装了 UploadImage 组件（基于 Element Plus 的 <el-upload>），实现了图片上传、预览与删除功能。Sprint 1 结束时，我顺利完成了 PBI-011 与 PBI-012，为后续模块开发打下了稳定的数据基础。

在 Sprint 2 中，我承担了会议室删除功能（PBI-013）与使用统计功能（PBI-014）的开发任务。在处理 PBI-013 删除会议室功能时，我与 Xinyuan Zhang 协作。最终实现逻辑为：即使会议室存在未来预约（start_time > current_time），管理员也可以直接删除会议室。被删除会议室对应的预约记录仍保留，但其room_id字段将显示为空，以保证预约数据完整性并提升删除操作的灵活性。同时，针对 PBI-014，我基于后端返回的预约数据，使用 ECharts 实现了以下可视化统计Figure 3：

为了确保数据准确性，我对原始数据进行了标准化处理，保证图表展示清晰、准确。此外，在 Sprint 2 后半阶段，我还协助Ziwei Zhou进行了会议室启用/禁用功能（PBI-016 和 PBI-018）的调试，这是因为会议室的状态变化（启用/禁用）与会议室删除、预约流程密切相关，需要联调验证不同状态下系统的正确响应。

进入 Sprint 3，尽管我负责的 PBIs 已基本完成，我仍持续参与系统优化，特别是协助 Xinrong Shi 开发前端会议室筛选功能（PBI-036～PBI-040）。在筛选器设计过程中，为了能够根据会议室类型、容量、地点和设备筛选，Xinrong Shi需要提前明确字段标准。因此，我与 Xinrong Shi 紧密协作，提供了会议室相关字段的标准定义，并共同确认了前端筛选器与会议室数据字段之间的映射规则，确保筛选功能的数据一致性与准确性。同时，我还整理并提供了接口模型表，以供后端开发者参考与统一接口规范。通过这一轮跨模块合作，我们进一步完善了字段应用层次的统一，为系统筛选与查询功能的优化打下了坚实基础。

在整个三个 Sprint 的开发过程中，我不仅按时完成了会议室管理模块的所有开发任务，还积极参与跨模块沟通协作，与Hanqiu Zhang、Xinyuan Zhang、Ziwei Zhou 和 Xinrong Shi 等组员密切配合，推动了会议室管理模块与预约流程、筛选功能之间的顺利集成。Scrum 敏捷流程的规范执行（Sprint计划、每日站立会议、Sprint评审与回顾）极大提升了我们的沟通效率与开发质量，也帮助我在多个 Sprint 中实现了持续优化与个人成长。

Software Design:

本项目使用的关键技术和方法详见附录。以下将重点介绍两个PBI的开发过程：“添加会议室信息”（PBI-011）与“会议室使用情况统计与可视化展示”（PBI-014）。

PBI-011 添加会议室信息

1:逻辑流程

MRC或者superadmin登陆账号之后，可以从Main Page选中Meeting Room Management页面。进入到Meeting Room Management页面后，管理员可以点击上方的Add按钮，进行添加会议室的操作。其中Name、Area、Type、Location、Capacity与Device是必写字段，若是没有填写则无法完成操作，Image可以在后续编辑会议室的操作里进行添加（相关代码详见附录）.

2:数据库设计（详细数据库设计见附录）

本功能主要涉及会议室表（meeting_room）。在会议室表中，每新增一个会议室，会生成一条新记录，系统自动生成唯一的id，并根据前端提交的信息填充name（名称）、area（面积）、category_id（类别ID）、address（地点）、contain（容纳人数）、device（设备信息）、image（图片路径）等字段，同时记录create_time与update_time时间戳。新增时，status字段默认启用（true），deleted字段默认未删除（0），支持后续对会议室的启用/禁用与逻辑删除管理。为了保持数据的一致性与完整性，会议室数据采用软删除设计（逻辑删除而非物理删除），并统一通过UUID生成id，避免主键冲突（相关代码详见附录）.

3:对象状态变化（详细状态变化见附录）

•新建（Add）：管理员点击“Add”按钮后，进入添加会议室表单页面，填写基本信息（如会议室名称、面积、地点、设备等）。此时会议室对象处于待提交状态，可随时修改或取消。

•确认（Confirm）：管理员填写完成后点击“Confirm”按钮，系统校验表单数据合法性，若无异常，则调用后端接口创建会议室记录，数据库新增会议室信息。此时会议室对象状态更新为“有效”。

•确认异常（Confirm Error）：若表单校验失败（如必填字段未填写、数据格式错误等），系统弹出错误提示，会议室对象不会保存，管理员可返回表单页面进行修改或取消操作。

•已取消（Cancelled）：管理员在添加过程中主动取消或关闭页面，则当前会议室信息不会被保存，系统保持原状态。

4:用户界面设计

添加会议室功能（PBI-011）的页面布局保持与系统其他管理页面一致，通过 SysDialog 弹窗组件实现新增功能的界面展示。表单使用 <el-form> 组织各字段，主要包括会议室名称、面积、类别、地点、容量、设备信息和图片上传，均通过 v-model 绑定至前端数据模型 addModel，确保数据同步。类别字段使用 <el-select>，下拉选项通过调用 selectCategoryListApi 动态加载。图片上传模块则引入自定义封装组件 UploadImage，基于 Element Plus 的 <el-upload>，支持上传预览与删除操作。用户填写表单后，点击确认按钮触发 commit() 方法，统一执行校验（addRef.value?.validate()）并提交数据至后端 addApi 接口。在表单填写或提交过程中，若出现校验错误或接口异常，则通过 Element Plus 的 <el-message> 组件实时弹出提示，提升用户交互体验和系统友好性。

PBI-014 会议室使用情况统计与可视化展示

1:逻辑流程

MRC或者superadmin登陆账号之后，可以在Main Page页面往下滑，找到该系统的Dashboard。系统自动发送请求，调用后端接口，获取以下三类统计数据：Department Members、Popular Meeting Rooms、Meeting Room Types。后端接收到请求后，从数据库中查询预约记录及会议室信息，统计出对应的数据结果。前端根据后端返回的数据，动态绘制出可视化图表（包括柱状图、饼图等）。因此管理员可以在首页直接查看会议室使用的总体情况，包括预约活跃度、热门会议室及各类会议室占比，从而对资源利用情况有直观了解。

2:数据库设计

本功能主要涉及预约记录表（meeting_book）与会议室表（meeting_room）。在预约记录表中，每条预约记录包含会议室ID（room_Id）、预约发起人信息、预约时间段（start_time、end_time）等关键字段。统计功能主要基于这些字段进行数据聚合与分析。例如：按会议室ID统计预约次数，从而得出最受欢迎的会议室排行榜。按部门统计会议室使用人数，需关联预约人的部门信息。按会议室类别分类统计预约数量，辅助绘制会议室类型占比图。

系统通过调用 MeetingBookService 提供的接口，从数据库中批量查询、汇总统计近一段时间的预约数据，并将处理后的统计数据返回给前端，前端再使用 ECharts 组件进行图表绘制。在此过程中，为了提高查询性能，数据库查询通常会在SQL层通过GROUP BY、COUNT等聚合函数直接完成初步统计，再在后端进一步处理成适合前端使用的数据格式（相关代码详见附录）.

3:对象状态变化（详细状态变化见附录）

•初始状态（Initial）：用户进入系统主页面（Main Page），Dashboard 区域加载中，等待后端接口返回统计数据。

•加载成功（Loaded）：后端返回会议室使用统计数据后，系统根据数据动态生成 ECharts 图表并展示在主页面仪表板上。此时，用户可以直接查看各类会议室使用情况，包括部门预约人数、热门会议室排行、会议室类型分布。

•加载失败（Load Failed）：如果后端接口请求异常或返回的数据为空，对应图表区域将保持空白，用户不会接收到明确的失败反馈，只能通过页面未渲染图表的现象感知加载失败。

•刷新状态（Refresh）：用户可以通过刷新页面或者重新触发数据加载，重新请求会议室统计数据并更新图表。系统将重新进入初始状态并重复上述流程。

4:用户界面设计

会议室使用情况统计与可视化展示（PBI-014）功能集成于系统首页（MainPage），整体风格与系统 UI 保持一致。模块分为三大区域：顶部为卡片式总览数据区，展示系统中成员数、部门数、会议室数与待维修会议室数；中部为“最近会议”与“最新公告”双列时间轴展示；底部为三张可视化图表，采用横向排布的 <el-card> 组件构建，依托 ECharts 实现会议室使用数据的图形化呈现。

系统通过异步调用后端接口 getEcharts()、getLastMeeting() 和 getCategoryBook() 获取统计数据，并在 Vue3 的 nextTick() 钩子中调用 setOption 渲染图表，确保 DOM 节点加载完成后再执行初始化逻辑。其中：

•	部门成员统计图为柱状图，展示不同部门用户数量；

•	热门会议室图为横向柱状图，展示使用频率较高的会议室；

•	会议室类型图为环形饼图，展示不同类型会议室的预约占比。

系统统一采用紫色调的配色方案（如 #BA68C8、#6A0DAD），增强视觉一致性与辨识度。图表标签支持旋转、省略与截断处理，优化显示密度。若接口返回为空或加载失败，系统采用默认留白处理而非弹窗提示，保持界面简洁和用户体验友好。

变更管理：

在Scrum项目中，需求通常会在开发周期中不断演化。为了有效管理这些变化，我们团队严格遵循了Scrum原则：通过Sprint计划会议及时捕捉和讨论变化内容，并在共享的Sprint跟踪文档中同步更新，同时在确保质量与开发效率的前提下，灵活地将变更融入正在进行的开发任务中。在我负责的会议室管理模块（PBI-011至PBI-014）中，有两次典型的需求变更管理实例：

1. 添加会议室（PBI-011）：集成图片上传功能

在最初的需求设计中，PBI-011（添加会议室信息）仅要求管理员填写会议室的基础属性，例如名称、面积、位置、类别、容量和设备信息。图片上传功能原计划单独作为后续阶段的一个PBI开发。然而，在Sprint 1评审会议期间，团队成员讨论后认为，要求管理员事后单独上传图片会造成使用流程割裂，同时增加系统维护复杂度。因此，在与产品负责人以及前后端开发者沟通确认后，我们决定将图片上传功能提前整合到PBI-011中。我更新了前端界面，在新增会议室的表单（SysDialog弹窗）中集成了UploadImage组件，并调整了后端API接口，以支持在新增会议室时直接上传并保存图片路径。该变更成功在同一Sprint内完成，未对整体交付进度造成影响。这一调整显著提升了功能的连贯性与用户体验，并保持了数据的一致性。

2：会议室删除逻辑调整（PBI-013）

在项目初期的设计中，删除会议室功能（PBI-013）原本计划增加预约检查机制，即如果某会议室存在未来预约记录（start_time > current_time），则禁止删除该会议室，以保障数据一致性。但在实际开发和 Sprint 评审会议中，团队综合考虑系统简化性和实际业务需要后，调整了删除逻辑：删除会议室时，即使存在未来预约记录，管理员也可以直接删除该会议室。被删除的会议室不会影响原有预约记录的保存，但在 Meeting Room Booking 页面中，预约记录的 Room Name字段会显示为空白。通过这种设计，一方面保留了用户的预约历史数据，另一方面避免因外键依赖导致的删除受阻，提升了系统的灵活性和容错性。

法律、社会、伦理与专业问题：

在开发会议室预订系统的过程中，我们始终重视法律合规、社会责任、伦理规范和专业标准。由于系统面向组织内部用户，涉及公共资源管理与用户数据收集，在我负责开发的模块（PBI-011至PBI-014）中，对相关问题特别予以关注。

在法律方面，系统收集了用户姓名、部门等个人信息，用于预约管理。这些信息属于《个人信息保护法》等法规保护的范围。为此，系统在用户注册时明确告知数据收集的目的和范围，严禁将信息用于商业用途或外部披露，并在数据库层面对敏感字段实施访问控制与加密保护。针对会议室删除后的处理逻辑，若已存在预约记录，Room Name字段会显示为空白。为避免引发数据完整性争议，系统在界面中标注“会议室已删除”，并在后端日志中保留原始信息以满足追溯需求。

在社会方面，公共资源公平使用是重要考量。系统引入了基于角色权限的审批机制（如MRC Coordinator审核），确保预约过程透明公开。同时，通过预约统计功能（PBI-014）展示部门整体使用趋势，避免资源分配不公，维护组织内部的公平氛围。

在伦理方面，部门预约数据的收集与展示需谨慎处理。系统未对各部门进行排名或公开对比，仅呈现总体趋势，并明确声明数据仅用于内部管理优化，避免被用于考核或竞争，从而降低潜在的伦理风险。

在专业方面，开发会议室管理功能过程中，确保系统能正确处理用户的各类操作（如添加、编辑、删除和查看会议室），并在关键步骤给予明确反馈至关重要。系统在重要操作前设置了逻辑校验和确认提示，指导用户操作，符合IEEE道德准则中关于提供可靠服务的要求，也符合ACM道德准则中对保持高专业标准的要求。

结论：

通过参与本次会议室预订系统的开发，我对软件开发流程有了更加系统的理解。采用Scrum敏捷开发模式，使我们能够快速响应需求变更，并通过定期的Sprint计划会议和评审持续优化项目。虽然初期团队对Scrum的理解不够深入，导致部分开发进度延迟，但后续在实践中逐步掌握并改进了协作流程。

在个人方面，我主要负责会议室管理模块（PBI-011至PBI-014），涵盖前端页面设计、功能实现与数据可视化。在此过程中，我的编程技能、系统集成能力和用户体验设计能力均得到了显著提升。

当然，项目也存在不足。当前系统仅兼容PC端，缺乏移动端适配；审批流程依赖人工操作，效率偏低；角色权限划分较为固定，不利于未来功能扩展。此外，系统测试覆盖面不够全面，导致部分问题上线后才被发现。未来应加强响应式设计、引入自动化审批流程，并优化测试体系。

在专业实践方面，我也更加重视系统的合法合规性与用户隐私保护，未来将积极遵循可访问性标准（如WCAG），提升系统的包容性与可靠性。

此次开发经历不仅提升了我的技术能力和协作能力，也为我未来成为一名专业的软件工程师打下了坚实基础。